מסמך ספרינט 2

אורן:

1. לשמור מידע בקונטיינר (הכי בסיסי) - 3-6 שעות
2. ליצור פרוטוקול תקשורת בין השרת ענן לקונטיינרים - 2-3 שעות
3. לשמור מידע שהשרת מבקש לשמור ולשלוף אותו בשבילו 8-10 שעות

זמן משוער של עבודת ברוטו: 18 שעות +-

אם מספיק הכל: להשתמש בהצפנה בסיסית בתקשורת

דביר:

1. יצירת פרוטוקול בין שרת הסנכרון ללקוח - 2-3 שעות
2. סנכרון בסיסי בין כמה לקוחות - 7-8 שעות
3. התחלת יצירת gui ראשוני ללקוח שעובד עם הסנכרון - 6-7 שעות

זמן משוער של עבודת ברוטו: 18 שעות -

אם מספיק הכל: להתחיל לעבוד עם שמירה בשרת הענן (פיתוח פרוטוקול תקשורת. שליחת המידע למקום חיצוני)

חיבור:

כרגע אין